АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Куйбышев

Новосибирская область

26.02.2026  № 150

О внесении изменений в постановление администрации

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 25.12.2023 № 1104 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением второй сессии Совета депутатов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области пятого созыва от 24.09.2025 № 6 «О внесении изменений в решение № 4 тридцать шестой сессии Совета депутатов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 24.12.2024  «О бюджете Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Куйбышевского района, а также формирования и реализации указанных программ и Методических рекомендаций по разработке, формированию и реализации муниципальных программ Куйбышевского района, утвержденным постановлением администрации Куйбышевского района от 26.12.2018 № 1312, администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 25.12.2023 № 1104 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», следующие изменения:

# муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

# 2. Утвердить план реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», приложение 2 к настоящему постановлению.

# 3.  Отделу информирования и  обратной связи администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (Василенко О.А.)  опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте  администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области www.kuibyshev.nso.ru.

# 4. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Ильюхина С.Ф.

Глава Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области                                                                           О.В. Караваев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области

от  26.02.2026  №  150

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»

Город Куйбышев

1. Паспорт

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (далее – УСКДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области) |
| Заказчик Программы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Задачи Программы: 1.Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Перечень подпрограмм муниципальной Программы | Подпрограмма «Чистая вода Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»; Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»; Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»; Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2024-2026 годы Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы 256 037,98481 тыс. руб.: 2024 год – 85 333,26408 тыс. руб., 2025 год – 120 144,25628 тыс. руб.; 2026 год – 50 560,46445 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования Программы: - средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 0,0 тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - средства областного бюджета Новосибирской области (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 223 008,34984 тыс. руб.: 2024 год – 75 567,35666 тыс. руб., 2025 год – 99 656,90663 тыс. руб.; 2026 год – 47 784,08655 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 33 029,63497 тыс. руб.: 2024 год – 9 765,90742 тыс. руб., 2025 год – 20 487,34965 тыс. руб.; 2026 год – 2 776,37790 тыс. руб. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного, областного и федерального бюджетов. |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1.Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. 2.Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. 3.Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. 4.Количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО. 5.Ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. 6.Обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результатом реализации Программы станет: Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Обеспечение ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период. Сокращение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения. Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | https://kuibyshev.nso.ru/page/1725 |

2. Обоснование необходимости реализации Программы

Коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, в составе которого 12 предприятий, 25 котельных, 79,92 км тепловых сетей, 312,67 км водопроводных сетей, 64,58 км канализационных сетей, является важнейшим направлением инвестирования бюджетных средств, формирующим качество жизни населения и отношение граждан к деятельности органов местного самоуправления. При этом коммунальное хозяйство характеризуется высоким уровнем износа объектов и высоким уровнем затрат по отдельным направлениям.

Исправление сложившихся проблем предполагается в рамках реализации подпрограмм к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов» охватывает соответствующие направления деятельности администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Содействие благоустройству населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области способствует повышению качества жизни граждан.

Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территорий населенных пунктов. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является отсутствие наружного освещения на улицах населенных пунктов, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей.

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства населенных пунктов. Роль зеленых уголков отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

В городе Куйбышеве и крупнейших сельских поселениях района необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха.

Также в ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Следующим условием комфортности проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области является обеспечение качественной питьевой водой.

Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества показывает, что по-прежнему остается актуальным обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Водоснабжение потребителей на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в основном осуществляется из подземных водозаборов. Качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории района не одинаковы.

Зачастую в подземных водах наблюдается повышенное содержание железа, марганца, отмечается превышение общей жесткости, цветности, мутности.

Подпрограмма «Чистая вода» разработана для обеспечения населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Сфера действия подпрограммы – ремонт, строительство водозаборных скважин и установок водоподготовки; капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Куйбышевского муниципального района Новосибирской области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Соответствующие направления деятельности охватывает подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы».

Надежность функционирования коммунальных систем муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области во время прохождения отопительного периода обеспечивалась в результате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Немаловажной проблемой в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 84%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегодное число аварийных ситуаций.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание государственной поддержки местным бюджетам поселений.

Следующее направление деятельности охватывает подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области». Подпрограмма направлена на решение следующих задач стратегии социально-экономического развития:

1. обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов;

2. ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде;

3. обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района.

Имеющаяся инфраструктура по обращению с ТКО требует реконструкции, а в большей части создания новых объектов, отвечающих требованиям законодательства, с целью выполнения Указов Президента Российской Федерации по 100% сортировке и 50% захоронению ТКО.

Наравне с необходимостью создания современной инфраструктуры по обращению с отходами актуальным вопросом является вопрос ликвидации свалок отходов, как стихийных, так и исторически сложившихся.

Законодательством предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок силами и за счет собственных средств собственников земельных участков, на которых они размещены. Учитывая, что основная часть несанкционированных мест размещения отходов расположена на землях муниципальной собственности, их ликвидация проводится за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание поддержки.

3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы Программы

Целью Программы является повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Задачи Программы:

– развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Целевые индикаторы Программы:

– количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных и отремонтированных на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

– площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

– количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО на полигоне г. Куйбышева Куйбышевского района.

Цели, задачи и плановые значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении 1 к муниципальной Программе.

4. Система основных мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач муниципальной Программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:

подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы;

подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»;

подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»;

подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области».

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Для решения задачи 1 муниципальной Программы по развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области предусмотрена подпрограмма «Чистая вода», целью которой является обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве и подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области», целью которой является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Куйбышевского района Новосибирской области.

Подробное описание основных мероприятий подпрограммы «Чистая вода» - в приложении № 4 к муниципальной Программе.

Для решения задачи 2 муниципальной Программы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области предусмотрены следующие подпрограммы муниципальной Программы:

подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области»,  целью которой является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

подпрограмма  «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», целью которой является создание безопасных условий проживания граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Подробное описание основных мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026годы», приведено в приложении № 6 к муниципальной Программе, подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области» - в приложении № 5 к муниципальной Программе.

В рамках Программы предусматривается реализация основного мероприятия – оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Участие органов местного самоуправления предусмотрено настоящей муниципальной Программой в рамках реализации подпрограмм муниципальной Программы: «Чистая вода», «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области»  - на условиях софинансирования соответствующих мероприятий муниципальной программы и на основании ежегодно заключаемых между администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области соглашений о предоставлении субсидий на финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий муниципальной Программы.

5. Механизм реализации и система управления Программы

Заказчиком муниципальной Программы является администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области осуществляет координацию реализации мероприятий муниципальной Программы, общее руководство и контроль за ходом ее реализации.

Муниципальная Программа считается завершенной после выполнения мероприятий муниципальной Программы в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной Программы.

При реализации муниципальной Программы УСКДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области взаимодействует с исполнителями муниципальной Программы.

Исполнителями муниципальной Программы являются: администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

В рамках муниципальной Программы предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной Программы «Чистая вода», «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» и предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее МБТ) на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы», «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области».

На реализацию мероприятий по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21, включая разработку проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, бюджетам муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области предоставляется финансовая поддержка из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в форме субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Перечисление денежных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета Новосибирской области, местным бюджетам осуществляется администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основании заключенных соглашений с администрациями муниципальных образований Куйбышевского муниципального района  Новосибирской области. Соглашение обязательно содержит положение о форме, сроках и порядке представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области предоставляет субсидии бюджетам муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на сельских территориях, направленных на обеспечение сельского населения водоснабжением, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области как получателю средств бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Перечисление денежных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета Новосибирской области, местным бюджетам осуществляется администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основании заключенных соглашений с администрациями муниципальных образований Куйбышевского муниципального района  Новосибирской области. Соглашение обязательно содержит положение о форме, сроках и порядке представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»  администрация  Куйбышевского муниципального района Новосибирской области предоставляет МБТ бюджетам муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Предоставление МБТ и субсидий из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области бюджетам поселений Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной  программы осуществляется на основании соглашений, заключенных между администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области представляют в администрацию Куйбышевского муниципального района Новосибирской области отчеты об использовании субсидий и МБТ по форме и в сроки, установленные в соглашении.

УСКДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в МЖКХиЭ НСО сведения о ходе реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета Новосибирской области, по форме, содержащейся в соглашении.

Исполнители мероприятий муниципальной Программы осуществляют:

- своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета Новосибирской области;

- средства бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

- средства бюджетов муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2024 - 2026 годы составляет 256 037,98481 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета Новосибирской области 223 008,34984 тыс. руб.;

# - средства местных бюджетов 33 029,63497 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы приведены в приложении № 3 к муниципальной Программе.

Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы должна привести к повышению уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Особенностью Программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Эффективность реализации Программы определяется целевыми показателями реализации входящих в ее состав подпрограмм, мероприятий.

Реализация Программы позволит к концу 2026 года достичь следующих результатов:

- обеспечить бесперебойную подачу качественной питьевой воды, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, указанных в приложении № 2 к подпрограмме «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026гг.;

- обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

- обеспечить ежегодную 100% готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды, получив  акт готовности Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к отопительному периоду, и безаварийное прохождение осенне-зимних периодов;

- сократить число аварий в системах водоснабжения и водоотведения и  теплоснабжения.

-создание эффективной системы управления отходами;

-повышение экологической культуры граждан.

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 - 2026 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 1.Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ед. |  |  | 0 | 7 |  | 3 |  |
| 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 2.Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | м2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 3.Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. | Ед. |  |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
|  | 4.Количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО. | ед |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 5.Ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | ед |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 6.Обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | шт |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ед. |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |
| Устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Количество объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных в отчетном году на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ед. |  |  |  | 7 |  | 3 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | Площадь обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | м2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Ед. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу | -Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону; | Ед. |  |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы | -число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования); число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов; | ед |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | -количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО. | Ед. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | -обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | Ед. |  |  | 0 | 0 |  | 1 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО на полигоне г. Куйбышева Куйбышевского района |
| Улучшение качества окружающей среды в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. | - ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | шт |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 - 2026 годы»

Таблица №1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование основного мероприятия | Заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |
| 1.Цель Программы: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |
| 1.1.Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |
| 1.1.1.Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |
| 1.1.1.1.Цель Подпрограммы: обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.Задача. Развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 2024-2026 годы | Количество разработанной ПСД объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации за период действия Подпрограммы, достигнет показателя 4 |
| 1.1.1.1.2.Задача. Устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |
| Строительство (реконструкция, ремонт) объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 2024-2026 годы | Количество объектов водоснабжения и водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных за период действия Подпрограммы, достигнет показателя 13 |
| 1.1.2. Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» |  |  |  |
| 1.1.2.1.Цель Подпрограммы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.Задача: Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| - строительство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области -Администрация г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | 0 | Создание эффективной системы управления отходами |
| -обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области -Администрация г.Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | 2026 год |  |
| 1.1.2.1.2.Задача: Улучшение качества окружающей среды в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области - Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 0 | Повышения экологической культуры граждан. |
| 1.2. Задача. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |
| 1.2.1.Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |
| 1.2.1.1.Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.Задача: Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |  |  |  |
| оказание поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2024-2026 годы | Улучшение содержания объектов благоустройства: зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| 1.2.2. Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026годы» |  |  |  |
| 1.2.2.1.Цель Подпрограммы: Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.Задача: Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу |  |  |  |
| - погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов: - обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива: - приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, - оказание услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод: - компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, связанных с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов. | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2024 - 2026 годы. | Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей |
| 1.2.2.1.2. Задача: Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы |  |  |  |
| - приобретение материалов и оборудования: - выполнение капитального ремонта объектов: - выполнение работ по проектированию строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и проведению экспертизы. | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области - Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2024 - 2026 годы. | Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом |

Таблица № 2

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Финансовые затраты, тыс. рублей, по годам реализации |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Муниципальная программа Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 75567,35666 | 99656,90663 | 477844,08655 |  |  |
|  | Местный бюджет | 9765,90742 | 20487,34965 | 2776,37790 |  |  |
| Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Разработанная проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
|  | Областной бюджет | 1 935,47394 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 183,65447 | 0 | 0 |  |
| Строительство (ремонт) водозаборных скважин и модульных станций водоподготовки | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 17 718,63398 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 7267,66139 | 1 656,42602 |  |
| Строительство (реконструкция, ремонт) водопроводных сетей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 4964,30858 | 0 |  |
| Прочие расходы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Протоколы испытаний проб воды, информация о качестве и безопасности питьевой воды в точках контроля из источников водоснабжения. Технические условия и договоры о технологическом присоединении. Функционирование установок водоподготовки в соответствии с технической документацией |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 3476,38931 | 0 |  |
| Итого затрат по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Областной бюджет | 1 935,47394 | 0 | 17 718,63398 |  |
|  | Местный бюджет | 183,65447 | 15 708,35928 | 1 656,42602 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Оказание поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Улучшение содержания объектов благоустройства: зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого затрат по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026годы» |  |  |  |  |  |  |
| - погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов: - обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива: - приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, - оказание услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод: - компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, связанных с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей |
|  | Областной бюджет | 60313,33070 | 70748,88155 | 30065,45257 |  |
|  | Местный бюджет | 8124,29934 | 4279,005502 | 519,95188 |  |
| - приобретение материалов и оборудования: - выполнение капитального ремонта объектов: - выполнение работ по проектированию строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и проведению экспертизы. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом |
|  | Областной бюджет | 13318,55202 | 28908,02508 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 1457,95361 | 499,93535 | 0 |  |
| Итого затрат по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Областной бюджет | 73631,88272 | 99656,90663 | 30065,45257 |  |
|  | Местный бюджет | 9582,25295 | 4778,99037 | 519,95188 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |
| - обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Создание эффективной системы управления отходами |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| - обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 600,0 |  |
| - ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Повышения экологической культуры граждан |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого затрат по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 600,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024 - 2026 годы»

Сводные финансовые затраты программы

| ## Источники и объемы расходов | ## Финансовые затраты тыс. рублей |  |  |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Всего | ## в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | ## 2024г | ## 2025г | ## 2026г |  |
| ## Всего финансовых затрат, ## в том числе за счет: | 256037,98481 | 85 333,26408 | 120144,25628 | 50560,46445 |  |
| ## средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## средств областного бюджета Новосибирской области | 223008,34984 | 75 567,35666 | 99656,90663 | 47784,08655 |  |
| ## средств местного бюджета | 33029,63497 | 9 765,90742 | 20487,34965 | 2776,37790 |  |

Указываются прогнозные значения

Приложение № 2

к постановлению администрации

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области

от  ______________   № ________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

Таблица №1

Целевые индикаторы

муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 2024 финансовый год | На 2024 год, в том числе поквартально |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 1.Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ед. | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |  |
|  | 2.обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | Ед. | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | Ед. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 4.ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | Ед. | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача:2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | 5.Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | М2 | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6.Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. | Ед. | МО | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации. | Ед. | объект | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Количество объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных в отчетном году на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ед. | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | М2 | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу | -Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону; | Ед. | МО | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы | -число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования); число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов; | Ед. | Акт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | -Количество созданных контейнерных площадок, приобретенных контейнеров для сбора ТБО | Ед. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района | Ед. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Задача 2. Улучшения качества окружающей среды в связи с ликвидацией несанкционированных свалок | -ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | Ед. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»  на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, отремонтированных на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ежеквартально | На конец года | Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Министерство ЖКХиЭ Новосибирской области |
| Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ежеквартально | На конец года |  | Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. | 4 квартал | На конец года | Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Муниципальные образования, теплоснабжающие и теплосетевые организации. |
| Кол-во созданных контейнерных площадок, приобретенных контейнеров для сбора ТКО | 4 квартал | На конец года |  | Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района | 4 квартал | На конец года |  | Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | 4 квартал | На конец года |  | Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |

Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий муниципальной программы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Значение показателя на 2024 год | Значение показателя на очередной финансовый год (поквартально) |  |  |  |  | Значение показателя на 2025 год | Значение показателя на 2026 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Цель: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.Цель Подпрограммы: обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.Задача. Развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - | 2 |  | 0 | 0 | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Разработанная проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 2119,12841 | 0 | 0 | 0 | 2119,12841 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1935,47394 | 0 | 0 | 0 | 1935,47394 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 183,65447 | 0 | 0 | 0 | 183,65447 |  | 0 | 0 |  |  |
| Прочие расходы | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Протоколы испытаний проб воды, информация о качестве и безопасности питьевой воды в точках контроля из источников водоснабжения. Технические условия и договоры о технологическом присоединении. Функционирование установок водоподготовки в соответствии с технической документацией |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3476,38931 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3476,38931 | 0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.Задача. Устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство (ремонт) водозаборных скважин и модульных станций водоподготовки | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - | - |  | 3 | 3 | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7267,66139 | 19375,060 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17718,63398 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7267,66139 | 306,42602 |  |  |
| Строительство (реконструкция, ремонт) водопроводных сетей | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4964,30858 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4964,30858 | 0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - | 2 |  | 7 | 3 |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 2119,12841 | 0 | 0 | 0 | 2119,12841 |  | 15708,35928 | 19375,060 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1935,47394 | 0 | 0 | 0 | 1935,47394 |  | 0 | 17718,63398 |  |  |
|  | Местный бюджет | 183,65447 | 0 | 0 | 0 | 183,65447 |  | 15708,35928 | 1656,42602 |  |  |
| 1.1.2.Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.Цель Подпрограммы: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.Задача. Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО на полигоне г. Куйбышева Куйбышевского района | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - | - |  | - | 1 | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, Администрация г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | Установка программного обеспечения позволит вести учет поступившим на полигон отходам с автоматизацией процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |  | 600,00 |  |  |
| Обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | Наименование показателя (ед. изм.) | - | - | - | - | - |  | - | - | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, Администрация г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | Создание условий для размещения твердых коммунальных отходов |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | Наименование показателя (ед. изм.) | - | - | - | - | - |  | - | - | Администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Снижение негативных последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов. |
|  | Стоимость единицы | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600,0 |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 1 муниципальной программы | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | - | - | - | 2 |  | 7 | 4 |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 2119,12841 | 0 | 0 | 0 | 2119,12841 |  | 15708,35928 | 19975,060 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1935,47394 | 0 | 0 | 0 | 1935,47394 |  | 0 | 17718,63398 |  |  |
|  | Местный бюджет | 183,65447 | 0 | 0 | 0 | 183,65447 |  | 15708,35928 | 2256,42602 |  |  |
| 1.2.Задача. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.Задача. Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оказание поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Улучшение содержания объектов благоустройства: зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2.Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.Цель Подпрограммы: Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.Задача. Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов: - обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива: - приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, - оказание услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод: - компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, связанных с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов. | Наименование показателя (ед. изм.) количество паспотров готовности к ОЗП | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  | 18 | муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 68437,63004 |  |  |  |  | 75027,93657 |  | 30585,40445 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 60313,33070 |  |  |  |  | 70748,88155 |  | 30065,45257 |  |  |
|  | Местный бюджет | 8124,29934 |  |  |  |  | 4279,05502 |  | 519,95188 |  |  |
| 1.2.2.1.2..Задача. Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение материалов и оборудования: - выполнение капитального ремонта объектов: - выполнение работ по проектированию строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и проведению экспертизы. | Наименование показателя (ед. изм.) количество аварий на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 14776,50563 |  |  |  |  |  | 29407,96043 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 13318,55202 |  |  |  |  |  | 28908,02508 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 1457,95361 |  |  |  |  |  | 499,935,35 | 0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 83214,13567 |  |  |  |  |  | 104435,897 | 30585,40445 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 75567,35666 |  |  |  |  |  | 99656,90663 | 30065,45257 |  |  |
|  | Местный бюджет | 9582,25295 |  |  |  |  |  | 4778,99037 | 519,95188 |  |  |
| Сумма затрат по Задаче 2 муниципальной программы | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 83214,13567 |  |  |  |  |  | 104435,897 | 30585,40445 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 73631,88272 |  |  |  |  |  | 99656,90663 | 30065,45257 |  |  |
|  | Местный бюджет | 9582,25295 |  |  |  |  |  | 4778,99037 | 519,95188 |  |  |
| Сумма затрат по муниципальной программе | Наименование показателя (ед. изм.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость единицы | - | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 85333,26408 |  | 120144,25628 | 50560,46445 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 75567,35666 |  | 99656,90663 | 47784,08655 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 9765,90742 |  | 20487,34965 | 2776,37790 |  |  |

Таблица 4 Перечень объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу Куйбышевского муниципального района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На2024 год | На2025 год | На2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Строительство установки водоподготовки в ауле Шагир Куйбышевского района Новосибирской области | 2024 | 2024 | - | - | Производительность 1,0 м3/час | - | Сумма затрат, в том числе: | 1057,02586 | 0 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 971,190 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 85,83586 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство установки водоподготовки в п. Заливной Луг Куйбышевского района Новосибирской области | 2024 | 2024 | - | - | Производительность 1,0 м3/час | - | Сумма затрат, в том числе: | 1062,10255 | 0 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 964,28394 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 97,81861 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство (ремонт) водозаборных скважин и модульных станций водоподготовки | Ремонт водозаборной скважины в с. Горбуново Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 1575,000 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 1575,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт водозаборной скважины в д. Константиновка Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 1260,000 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 1260,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модульная станция водоподготовки контейнерного типав п. Николаевка Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | Производительность 1,0 м3/час | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 3800,855 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 3800,855 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство площадки под установку контейнерного модуля с оборудованием по очистке воды в п. Николаевка Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 631,80639 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 631,80639 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство установки водоподготовки в ауле Шагир Куйбышевского района Новосибирской области | 2026 | 2026 | + | 9418,97 | Производительность 1,0 м3/час | 9418,97 | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 9418,97000 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 9258,84751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 160,12249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство установки водоподготовки в п. Заливной Луг Куйбышевского района Новосибирской области | 2026 | 2026 | + | 8606,09 | Производительность 1,0 м3/час | 8606,09 | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 8606,090 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 8459,78647 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 146,30353 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт водозаборной скважины в с. Назарово Куйбышевского района Новосибирской области | 2026 | 2026 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 1350,000 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 1350,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения | Ремонт водопроводной сети по ул. Советская и ул. Школьная в с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 2300,20863 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 2300,20863 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт водопроводной сети по ул. Поселковая в с. Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 494,14466 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 494,14466 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт водопроводной сети в с. Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 669,95529 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 669,95529 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей на участке от НФС до жилого дома № 29 квартала 1в г. Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области | 2025 | 2025 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 1500,000 | 0 | Администрация г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 1500,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО | Полигон бытовых отходов в г. Куйбышеве Куйбышевского района | 2026 | 2026 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Администрация г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО | Муниципальные образования Куйбышевского района | 0 | 0 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок, возникающих до 01.01.2019, не являющихся объектами накопления вреда окружающей среде | Муниципальные образования Куйбышевского района | 0 | 0 | - | - | - | - | Сумма затрат, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Муниципальные образования Куйбышевского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

# Приложение N 4

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ

город Куйбышев

- Паспорт

подпрограммы «Чистая вода»

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

на 2024-2026 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 год (далее – Подпрограмма) |
| Разработчик Подпрограммы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Руководитель Подпрограммы | Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Исполнитель основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. Задачи Подпрограммы: 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. 2. Устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Период реализации Подпрограммы: 2024 - 2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 37 202,54769 тыс. руб.: на 2024 год - 2 119,12841 тыс. руб., на 2025 год - 15 708,35928 тыс. руб., на 2026 год - 19 375,060 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования Подпрограммы: - областной бюджет Новосибирской области – 19654,10792 тыс. руб.: 2024г. – 1 935,47394 тыс. руб. 2025г. – 0 тыс. руб. 2026г. – 17 718,63398 тыс. руб. - местный бюджет (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 17 548,43977 тыс. руб.: 2024г.– 183,65447 тыс. руб. 2025г. – 15 708,35928 тыс. руб. 2026г. – 1 656,42602 тыс. руб. Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного и областного бюджета. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации. - Количество объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных и отремонтированных в отчетном году на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов: Количество разработанной ПСД объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также объектов водоснабжения и водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных и отремонтированных за период действия Подпрограммы, достигнет показателя 13: - в 2024 году – разработка проектно-сметной документации 2 объектов капитального строительства и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации; - в 2025 году – ремонт 2 водозаборных скважин и 4 участков водопроводных сетей; строительство 1 установки водоподготовки; - в 2026 году – ремонт 1 водозаборной скважины и строительство 2 установок водоподготовки. Результатом реализации Подпрограммы станет обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Электронный адрес размещения Подпрограммы в сети Интернет | https://kuibyshev.nso.ru/page/1725 |

- Обоснования необходимости реализации Подпрограммы

Одной из проблем на сегодняшний день является обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества.

Водоснабжение потребителей на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в основном осуществляется из подземных водозаборов. Качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории района не одинаковы.

Зачастую в подземных водах наблюдается повышенное содержание железа, марганца, отмечается превышение общей жесткости, цветности, мутности.

Настоящая Подпрограмма разработана для обеспечения населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Сфера действия Подпрограммы – ремонт, строительство водозаборных скважин и установок водоподготовки; ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

- Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Задачи Подпрограммы:

развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Целевые индикаторы Подпрограммы:

- Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации.

- Количество объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных и отремонтированных в отчетном году на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Задачи и целевые индикаторы Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

- Основные мероприятия Подпрограммы

Для обеспечения решения задач и достижения поставленной цели Подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- строительство водозаборных скважин, расчетный дебит которых должен соответствовать требуемому водопотреблению населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, с учетом мероприятий по доведению качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", перспективы развития соответствующего населенного пункта, а также прогнозируемого риска выхода из строя существующих водозаборных скважин, выработавших свой производственный ресурс;  ремонт водозаборных скважин, тампонажные работы бездействующих скважин; устройство зон санитарной охраны;

- строительство установок водоподготовки, включая разработку проектно-сметной документации для них и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, включая разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Подпрограмма предусматривает оказание Куйбышевскому муниципальному району Новосибирской области государственной поддержки на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства; устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; восстановление, охрану и рациональное использование водоисточников.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит выполнить ремонт, построить и ввести в эксплуатацию  13 объектов водоснабжения:

- в 2024 году - разработка проектно-сметной документации 2 объектов капитального строительства и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- в 2025 году - ремонт 2 водозаборных скважин и 4 участков водопроводных сетей; строительство 1 установки водоподготовки;

- в 2026 году – ремонт 1 водозаборной скважины и строительство 2 установок водоподготовки.

Результатом реализации Подпрограммы станет обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 37 202,54769  тыс. руб.:

на 2024 год  - 2 119,12841 тыс. руб.,

на 2025 год  - 15 708,35928 тыс. руб.,

на 2026 год – 19 375,060  тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования Подпрограммы:

- областной бюджет Новосибирской области –19 654,10792 тыс. руб.:

2024г. – 1 935,47394 тыс. руб.

2025г. – 0 тыс. руб.

2026г. – 17 718,63398 тыс. руб.

- местный бюджет – 17 548,43977 тыс. руб.:

2024г.– 183,65447 тыс. руб.

2025г. – 15 708,35928тыс. руб.

2026г. – 1 656,42602  тыс. руб.

Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств бюджетов.

Сводные финансовые затраты по Подпрограмме с распределением расходов по годам и источникам финансирования приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме  «Чистая вода»

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 гг.

Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. |  |  |  |  |  |  |
| - развитие и реконструкция систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; - устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства, с положительным заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов систем водоснабжения и централизованных систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию), реконструированных и отремонтированных в отчетном году на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. | Ед. |  | 7 | 3 |  |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Чистая вода»

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 гг.

Основные мероприятия  подпрограммы

«Чистая вода» Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 гг.

| № п.п. | Муниципальное образование, населенный пункт | Наименование объекта | Виды работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок реализации (год) | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, аул Шагир | Строительство установки водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 1057,02586 | 2024 | ОБ, МБ | Проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
| 2 | Новоичинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, п. Заливной Луг | Строительство установки водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 1062,10255 | 2024 | ОБ, МБ | Проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
|  | Итого за 2024г. |  |  | 2 119,12841 |  |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципальных контрактов администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Населенные пункты Куйбышевского района | Объекты водоснабжения | Проведение лабораторных исследований проб воды | 36,000 | 2025 | МБ | Протоколы испытаний проб воды, информация о качестве и безопасности питьевой воды |
| 2 | Михайловский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, п. Николаевка | Модульная станция водоподготовки контейнерного типа | Закупка блок-контейнера с установленным оборудованием по очистке воды в заводском исполнении | 3 800,855 | 2025 | МБ | Модульная станция водоподготовки контейнерного типа |
| Передача денежных средств в муниципальные образования входящие в состав Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области | Реконструкция водопроводных сетей на участке от НФС до жилого дома № 29 квартала 1 в г. Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области | Прокладка трубопровода метод ГНБ, реконструкция и монтаж сборных железобетонных камер на водопроводных сетях | 1 500,000 | 2025 | МБ | Функционирование водопроводной сети |
| Передача денежных средств в муниципальные унитарные предприятия Куйбышевского района Новосибирской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере тепло- и водоснабжения на территории сельских поселений Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 15.11.2024 № 879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Населенные пункты Куйбышевского района Новосибирской области | Водозаборные скважины | Ведение производственного контроля МУП «Гжатсксервис» | 280,48867 | 2025 | МБ | Протоколы испытаний проб воды, информация о качестве и безопасности питьевой воды в точках контроля из источников водоснабжения |
| 5 | Горбуновский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, с. Горбуново | Водозаборная скважина | Ремонт водозаборной скважины (МУП «Энергия») | 1 575,000 | 2025 | МБ | Функционирование водозаборной скважины |
| 6 | Горбуновский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, д. Константиновка | Водозаборная скважина | Ремонт водозаборной скважины (МУП «Энергия») | 1 260,000 | 2025 | МБ | Функционирование водозаборной скважины |
| 7 | Абрамовский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, с. Абрамово | Водопроводная сеть | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская и ул. Школьная (МУП «Энергия») | 2 300,20863 | 2025 | МБ | Функционирование водопроводной сети |
| 8 | Верх-Ичинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области с. Верх-Ича ул. Поселковая | Водопроводная сеть | Прокладка трубопровода метод ГНБ (МУП «Гжатсксервис») | 494,14466 | 2025 | МБ | Функционирование водопроводной сети |
| 9 | Октябрьский сельсовет Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, с. Нагорное | Водопроводная сеть | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Омская (МУП «Энергия») | 669,95529 | 2025 | МБ | Функционирование водопроводной сети |
| 10 | Михайловский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, п. Николаевка | Площадка под установку по очистке воды | Строительство площадки под установку контейнерного модуля с оборудованием по очистке воды (МУП «Энергия») | 631,80639 | 2025 | МБ | Установка водоподготовки |
| 11 | Населенные пункты Куйбышевского района | Установки водоподготовки | Техническое обслуживание установок водоподготовки (в том числе приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки): МУП «Энергия» 2849,98064 тыс. руб. МУП «Гжатсксервис» 309,920 тыс. руб. | 3 159,90064 | 2025 | МБ | Функционирование установок водоподготовки в соответствии с технической документацией, качество питьевой воды соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 |
|  |  |  |  | 1889,590 639,14633 321,24431 |  |  |  |
|  |  |  |  | 309,920 |  |  |  |
|  | Итого за 2025г. |  |  | 15 708,35928 |  |  |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципальных контрактов администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, аул Шагир | Строительство установки водоподготовки | Строительство установки водоподготовки | 9 418,970 | 2026 | ОБ, МБ | Установка водоподготовки |
| 2 | Новоичинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, п. Заливной Луг | Строительство установки водоподготовки | Строительство установки водоподготовки | 8 606,090 | 2026 | ОБ, МБ | Установка водоподготовки |
| 3 | Новоичинский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области, с. Назарово | Водозаборная скважина | Ремонт водозаборной скважины | 1 350,000 | 2026 | МБ | Водозаборная скважина |
|  | Итого за 2026 г. |  |  | 19 375,06000 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 37 202,54769 |  |  |  |

ОБ – областной бюджет    МБ – бюджет Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

Приложение № 3

к подпрограмме  «Чистая вода»

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 гг.

Сводные финансовые затраты Подпрограммы

| ## Источники и объемы расходов по подпрограмме | ## Финансовые затраты тыс. рублей |  |  |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## всего | ## в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | ## 2024г | ## 2025г | ## 2026г |  |
| ## Всего финансовых затрат, ## в том числе за счет: | 37 202,54769 | 2 119,12841 | 15 708,35928 | 19 375,06000 |  |
| ## Средства областного бюджета Новосибирской области | 19 654,10792 | 1 935,47394 | 0,000 | 17 718,63398 |  |
| ## Средства местного бюджета | 17 548,43977 | 183,65447 | 15 708,35928 | 1 656,42602 |  |

# Приложение N 5

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»

Город Куйбышев

1. Паспорт

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

на 2024-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Разработчик Подпрограммы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Руководитель Подпрограммы | Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Исполнитель основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Задача Подпрограммы: Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Период реализации Подпрограммы: 2024-2026 годы Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы – 0,0 тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования Подпрограммы: - средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 0,0 тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета Новосибирской области (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 0,0 тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного, областного и федерального бюджетов. |
| Целевой индикатор Подпрограммы | Площадь обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | Результатом реализации Подпрограммы станет улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Обеспечение ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. |
| Электронный адрес размещения Подпрограммы в сети Интернет | https://kuibyshev.nso.ru/page/1725 |

2. Обоснование необходимости реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, благоустройства и озеленения зон отдыха, освещения населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также благоустройства общественных пространств.

Сфера действия Подпрограммы – строительство и ремонт объектов благоустройства на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Предметом регулирования Подпрограммы является процесс оказания государственной поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в виде передачи субсидии из бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в местные бюджеты, как за счет полученных субсидий из областного бюджета Новосибирской области, так и за счет собственных доходов бюджета Куйбышевского муниципального  района Новосибирской области, на осуществление мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Понятия и термины, используемые в Подпрограмме:

- благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (инженерная подготовка и обеспечение безопасности, озеленение, устройство покрытий, освещение, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства);

- общественные пространства муниципальных образований – пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта;

- парк - озелененная территория многофункционального и специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

- дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

- финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

- трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).

На территории населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области значительное количество покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов, дворовых территорий требует ремонта или полной замены покрытий.

Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территории населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения.

Зеленые насаждения, являясь важным элементом благоустройства, выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство населенных пунктов муниципальных образований.

В ходе реализации подпрограммы будут осуществляться мероприятия по благоустройству общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание государственной и муниципальной поддержки местным бюджетам на осуществление мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

3. Цели, задачи и целевой индикатор Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Задача Подпрограммы – совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации.

Целевой индикатор Подпрограммы – площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон отдыха и озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Задачи и целевые индикаторы Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

4. Основные мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия – оказание поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит к концу 2026 года:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

- обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

К окончанию срока реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области;

- повышение эстетического качества среды территорий населенных пунктов и формирование современного облика населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы – 0 тыс. руб.:

2024 год  –  0 тыс. руб.

2025 год  – 0 тыс. руб.

2026 год – 0 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования Подпрограммы:

- средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 0 тыс. руб.:

2024 год  –  0 тыс. руб.

2025 год  – 0 тыс. руб.

2026 год – 0 тыс. руб.

- средства областного бюджета Новосибирской области (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 0 тыс. руб.:

2024 год  –  0 тыс. руб.

2025 год  – 0 тыс. руб.

2026 год – 0 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 0 тыс. руб.:

2024 год  –  0 тыс. руб.

2025 год  – 0 тыс. руб.

2026 год – 0 тыс. руб.

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Сводные финансовые затраты по Подпрограмме с распределением расходов по годам и источникам финансирования приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство территорий населенных пунктов

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 - 2026 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | Площадь обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние на территориях населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | м2 |  |  |  |  |
|  | Город Куйбышев | м2 | 214460 | 0 | 0 |  |
|  | Абрамовский сельсовет | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Октябрьский сельсовет | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: |  | 214460 м2 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | Прочие мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Благоустройство территорий населенных пунктов

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 - 2026 годы»

Основные мероприятия  подпрограммы

«Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 -2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Задание по вводу мощностей | Объем финансирования на 2024г, тыс. руб. |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов: квартал 1 дом 2, квартал 13 дом 5 г. Куйбышев Куйбышевский район Новосибирская область | 5924 м2 3536 м2 |  |  |  |  | УСДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; администрация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области |
|  | Итого г. Куйбышев по МКД | 9460,0 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Благоустройство территории в районе улица Городская Роща (парк «Победы» и парк «Березовая роща») | 205000 м2 |  |  |  |  | УСДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; администрация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области |
|  | Итого г. Куйбышев по общественным пространствам | 205000м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по г. Куйбышеву | 214460 м2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство парка «Мечта», расположенного в с. Абрамово, Куйбышевского района Новосибирской области (дополнительные работы) | 4 712,8 м2 |  |  |  |  | УСДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; администрация Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
|  | Итого Абрамовский сельсовет по общественным пространствам | 4 712,8 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Благоустройство территорий населенных пунктов Куйбышевского района | 0,0 |  |  |  |  | УСДХиТ администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; администрации задействованных муниципальных образований Куйбышевского района Новосибирской области |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 2024 год |  | 219172,8м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Задание по вводу мощностей | Объем финансирования на 2025г, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 2025 год |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Задание по вводу мощностей |  | Объем финансирования на 2026г, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 2026 год |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Благоустройство территорий населенных пунктов

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024 -2026 годы»

Сводные финансовые затраты Подпрограммы

| ## Источники и объемы расходов по подпрограмме | ## Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## всего | ## в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | ## 2024г. | ## 2025г. | ## 2026г. |  |
| ## Всего финансовых затрат, ## в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Приложение N 6

к муниципальной  программе

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 годы"

ПОДПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»

Город Куйбышев

## 1. ПАСПОРТ

Подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского  муниципального района Новосибирской области

на 2024-2026 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» (далее - Подпрограмма) |
| Разработчики Подпрограммы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Руководитель Подпрограммы | Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Исполнитель основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов Задачи Подпрограммы: 1.Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу 2. Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Период реализации Подпрограммы: 2024 - 2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 218235,43712 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 83214,13567 тыс. рублей; 2025 год – 104435,897 тыс. рублей; 2026 год – 30585,40445 тыс. рублей; по источникам финансирования Подпрограммы: - областной бюджет Новосибирской области – 203354,24192 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 73631,88272 тыс. рублей; 2025 год – 99656,90663 тыс. рублей; 2026 год – 30065,45257 тыс. рублей; - местный бюджет (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 14881,19520 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 9582,25295 тыс. рублей; 2025 год – 4778,99037 тыс. рублей; 2026 год – 519,95188 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного и областного бюджета |
| целевые индикаторы Подпрограммы | -Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону; -число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования); число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Результатами реализации Подпрограммы станут: - Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом - Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей |
| Электронный адрес размещения Подпрограммы в сети Интернет | https://kuibyshev.nso.ru/page/1725 |

## 2.Обоснования необходимости реализации Подпрограммы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью жизнеобеспечения человека, от которой во многом зависит социальная стабильность и уровень развития экономики страны.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач стратегии социально-экономического развития:

обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры;

Реализация мероприятий по обеспечению  бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы;

доведение воды до нормативных требований, предусмотренных СанПиН 2.1.3684-21;

обеспечение экологической безопасности населения;

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Куйбышевского муниципального района Новосибирской области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Куйбышевского муниципального района Новосибирской области ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Надежность функционирования коммунальных систем муниципальных образований Куйбышевского  муниципального района Новосибирской области во время прохождения отопительного периода обеспечивается в результате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание государственной поддержки местным бюджетам поселений по следующим направлениям:

## 3. Цели и задачи, целевые индикаторы Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов.

Задачи Подпрограммы:

- Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

- Реализация мероприятия по обеспечению  бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы

Целевые индикаторы Подпрограммы:

- Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- Число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования); число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов;

Цели, задачи  и целевые индикаторы Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

## 4. Основные  мероприятия Подпрограммы

В рамках данной Подпрограммы предусмотрено выполнение  мероприятий по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в форме предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета Куйбышевского муниципального района.

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании заключенных соглашений с администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Распределение лимитов денежных средств осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу:

- погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, в том числе на возмещение расходов муниципальным образованиям, связанных с плановой подготовкой объектов коммунального хозяйства:

- обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива:

- приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, принимающих участие в процессе доведения воды до нормативных требований, предусмотренных СанПиН 2.1.3684-21 на станциях (установках, модулях) водоподготовки (очистки воды):

- оказание услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод:

- компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, связанных с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов.

2. Реализация мероприятия по обеспечению  бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы:

- приобретение материалов и оборудования:

- выполнение капитального ремонта объектов:

- выполнение работ по проектированию строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и проведению экспертизы.

Администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  заключаются соглашения с администрациями муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  о предоставлении субсидий, на основании которых предоставляются субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы.

Формы, порядок и сроки представления отчетности по всем мероприятиям устанавливаются соглашениями о предоставлении субсидий.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложениях 2 и 2.1 к Подпрограмме.

## 5. Ожидаемые и конечные результаты Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом.

- Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 218235,43712 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 83214,13567 тыс. рублей;

2025 год – 104435,897 тыс. рублей;

2026 год – 30585,40445 тыс. рублей;

по источникам финансирования Подпрограммы:

- областной бюджет Новосибирской области – 203354,24192 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 73631,88272 тыс. рублей;

2025 год – 99656,90663 тыс. рублей;

2026 год – 30065,45257 тыс. рублей;

- местный бюджет (прогнозные объемы на условиях софинансирования) -

14881,19520 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2024 год – 9582,25295 тыс. рублей;

2025 год – 4778,99037 тыс. рублей;

2026 год – 519,95188 тыс. рублей.

Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного и областного бюджета

Сводные финансовые затраты по Подпрограмме с распределением расходов по годам и источникам финансирования  приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

Приложение №1

К подпрограмме

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на  2024-2026 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на  2024-2026 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |  |  |  |
| Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу | -Количество муниципальных образований района, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону; | Ед. | 18 | 18 | 18 |  |
| Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы | -число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов; число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования); число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях на период более 8 часов; | шт | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №2

К подпрограмме

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на  2024-2026 годы»

Основные мероприятия подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на  2024-2026 годы»

| Наименование основного мероприятия | Заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий |  | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы: Обеспечение ежегодной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительные периоды и безаварийного прохождения осенне-зимних периодов |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 1.Организация функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, за исключением мероприятий по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области -Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2024 - 2026 годы. |  | Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей |
| 2.Реализация мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области - Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2024 - 2026 годы. |  | Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом |

Приложение №2.1

К подпрограмме

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на  2024-2026 годы»

Основные мероприятия подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на  2024-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Финансовые затраты, тыс. руб. по годам реализации |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - погашение задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками ресурсов: - обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом топлива: - приобретение реагентов, веществ, фильтрующих элементов водоподготовки, - оказание услуг по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды) и (или) вывозу промывных вод: - компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, связанных с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей собственником объектов. | областной бюджет | 60313,33070 | 70748,88155 | 30065,45257 | Количество паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей или в случае неполучения паспортов готовности к отопительному периоду актов проверки готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местные бюджеты | 8124,29934 | 4279,05502 | 519,95188 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| - приобретение материалов и оборудования: - выполнение капитального ремонта объектов: - выполнение работ по проектированию строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и проведению экспертизы. | областной бюджет | 13318,55202 | 28908,02508 | 0 | Акт администрации об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местные бюджеты | 1457,95361 | 499,93535 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

К подпрограмме

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на  2024-2026 годы»

Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на  2024-2026 годы»

| ## Источники и объемы расходов по подпрограмме | ## Финансовые затраты тыс. рублей |  |  |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## всего | ## в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | ## 2024г | ## 2025г | ## 2026г |  |
| ## Всего финансовых затрат, ## в том числе за счет: | 218235,43712 | 83214,13567 | 104435,897 | 30585,40445 |  |
| ## Средства областного бюджета Новосибирской области | 203354,24192 | 73631,88272 | 99656,90663 | 30065,45257 |  |
| ## Средства местного бюджета | 14881,19520 | 9582,25295 | 4778,99037 | 519,95188 |  |

# Приложение N 7

к муниципальной  программе

"Жилищно-коммунальное хозяйство

Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области на 2024-2026 годы"

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Город Куйбышев

## 1. ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развития системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области на 2025-2026 годы »

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Куйбышевского муниципального района Новосибирской области» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развития системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области» (далее - Подпрограмма) |
| Разработчики Подпрограммы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Руководитель Подпрограммы | Начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Исполнитель основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Задачи Подпрограммы: 1. Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами; 2. Улучшение качества окружающей среды в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Период реализации Подпрограммы: 2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год –600тыс. рублей; по источникам финансирования Подпрограммы: - областной бюджет Новосибирской области –0тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год –0тыс. рублей; - местный бюджет (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 600тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 600 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного и областного бюджета |
| целевые индикаторы Подпрограммы | -Количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО; - Ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде; - обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Создание эффективной системы управления отходами; Повышения экологической культуры граждан. |
| Электронный адрес размещения Подпрограммы в сети Интернет | https://kuibyshev.nso.ru/page/1725 |

## 2.Обоснования необходимости реализации Подпрограммы.

С 01.01.2019 на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  реализуется реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) через внедрение института региональных операторов по обращению с ТКО.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач стратегии социально-экономического развития:

1. обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов;

2. ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде;

3. обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района.

Имеющаяся инфраструктура по обращению с ТКО требует реконструкции, а в большей части создания новых объектов, отвечающих требованиям законодательства, с целью выполнения Указов Президента Российской Федерации по 100% сортировке и 50% захоронению ТКО.

Наравне с необходимостью создания современной инфраструктуры по обращению с отходами актуальным вопросом является вопрос ликвидации свалок отходов, как стихийных, так и исторически сложившихся.

Законодательством предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок силами и за счет собственных средств собственников земельных участков, на которых они размещены. Учитывая, что основная часть несанкционированных мест размещения отходов расположена на землях муниципальной собственности, их ликвидация проводится за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности администрации Куйбышевского муниципального района и муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо продолжить оказание поддержки.

## 3. Цели и задачи, целевые индикаторы Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,   уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

Задачи Подпрограммы:

1. обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов;

2. ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде;

3.обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района.

Целевые индикаторы Подпрограммы:

-Количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО.

- ликвидация несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде.

-обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района.

Цели, задачи  и целевые индикаторы Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

## 4. Основные  мероприятия Подпрограммы

В рамках данной Подпрограммы предусмотрено выполнение  мероприятий администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и муниципальными образованиями Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на создание обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров, ликвидацию несанкционированных свалок                                              за счет средств областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета Куйбышевского муниципального района, бюджетов муниципальных образований.

Предоставление субсидий осуществляется министерством путем перечисления денежных средств местным бюджетам на основании заключенных соглашений с администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Распределение лимитов денежных средств осуществляется по следующим направлениям:

1. обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов

2. ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде.

3. обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района.

По первому направлению администрацией Куйбышевского муниципального района проводиться работа по заключению муниципальных контрактов на обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов

По второму и третьему направлению администрацией Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  заключаются соглашения с администрациями муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  о предоставлении субсидий.

Формы, порядок и сроки представления отчетности по всем мероприятиям устанавливаются соглашениями о предоставлении субсидий.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложениях 2 и 2.1 к Подпрограмме.

## 5. Ожидаемые и конечные результаты Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Создание эффективной системы управления отходами;

Повышения экологической культуры граждан.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составит 600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 600 тыс. рублей.

по источникам финансирования Подпрограммы:

- областной бюджет Новосибирской области – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0 тыс. рублей;

- местный бюджет (прогнозные объемы на условиях софинансирования) -

600тыс. рублей,

в том числе по годам:

2026 год – 600 тыс. рублей.

Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного и областного бюджета.

Сводные финансовые затраты по Подпрограмме с распределением расходов по годам и источникам финансирования  приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

Приложение №1

К подпрограмме

«Развития системы обращения с отходами

производства и потребления в Куйбышевском районе

Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | -количество созданных контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора ТКО. --обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | Ед. | Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизации процесса обмена данными с системой ФГИС УТКО на полигоне г.Куйбышева Куйбышевского района |  |
| Улучшение качества окружающей среды в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. | - ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | шт | 0 |  |

Приложение №2

К подпрограмме

«Развития системы обращения с отходами

производства и потребления в Куйбышевском районе

Новосибирской области»

Основные мероприятия подпрограммы ««Развития системы обращения с отходами производства и потребления в Куйбышевском районе Новосибирской области»

| Наименование основного мероприятия | Заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |  |
| 1. - обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов 2- обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2026 год. | Создание эффективной системы управления отходами |
| 2. ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | -Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области - Муниципальные образования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 2026 год. | Повышения экологической культуры граждан. |

Приложение №2.1

К подпрограмме

«Развития системы обращения с отходами

производства и потребления в Куйбышевском районе

Новосибирской области на 2025-2026 годы»

Основные мероприятия подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Финансовые затраты, тыс. руб. по годам реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | областной бюджет | 0 | Создание эффективной системы управления отходами |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  | местные бюджеты | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |
| ликвидацию несанкционированных свалок, возникших до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде. | областной бюджет | 0 | Повышения экологической культуры граждан. |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  | местные бюджеты | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |
| обустройство специализированного полигона в городе Куйбышеве Куйбышевского района. | областной бюджет | 0 | Создание эффективной системы управления отходами |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  | местные бюджеты | 600 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  |

Приложение №3

К подпрограмме

«Развития системы обращения с отходами

производства и потребления в Куйбышевском районе

Новосибирской области на 2025-2026 годы»

Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области»

| ## Источники и объемы расходов по подпрограмме | ## Финансовые затраты тыс. рублей |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## всего | ## в том числе по годам |  |
|  |  | ## 2026г |  |
| ## Всего финансовых затрат, ## в том числе за счет: | 600,0 | 600,0 |  |
| ## Средства областного бюджета Новосибирской области | 0 | 0 |  |
| ## Средства местного бюджета | 600,0 | 600,0 |  |