Отчет  инвестиционного уполномоченного Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 01.04.2022года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта |  | Наименование проекта |  | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта |  | Место расположения проекта |  | Стадия реализации проекта |  | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта |  | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Газпром добыча Томск» | Строительство терминала по хранению и отгрузке смесей пропана и бутана» (газонапольный пункт, ж.д., терминал, г. Куйбышев (Новосибирская область) |  | промышленное производство |  |  | 2014-2022гг | НСО, Куйбышевский район |  |  | Инвестиции освоены, в дальнейшем не планируется |  | 5 296 080,0 | 28,45 | 5 111 260,0 | создание 55 рабочих мест |
| Администрация города Куйбышева | Выполнение мероприятий в рамках : -региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2025 годы подпрограммы «Безопасность ЖКХ» ГП «ЖКХ в НСО в 2022-2023гг» |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  | 2022-2025гг 2022-2023гг | Адм. города Куйбышева |  |  | Планируется завершить региональную программу и переселить последний многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Куйбышев, квартал 3, дом 11; общ.пл. жилых помещений 516,7 кв.м., переселить 14 семей (14 человек). До 01.07.2022 планируется сдать в Министерство ЖКХ и энергетики НСО заявку на включение 6 многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Куйбышев, ул. Ленина,6; ул. Халтурина,1а; ул. Черняховского,3; ул. Грибоедова,7; Пер. Красный, 7; ул. Щетинкина, 12; общей площадью помещений 589,4 кв.м , переселить 20 семей (35 человек). |  | 88727,6 28 468,6 | - - | 74 361,9 - | создание 36 рабочих мест |
| ООО «НКН» | Увеличение производственных мощностей ООО «НКН» |  | производство |  |  | 2015-2023гг | НСО, г. Куйбышев , Пкрвомайская площадь,1 |  |  | Продолжено строительство. |  | 50000,0 | - | 16740,0 | - |
| Каинская епархия | Возведение Спасского собора |  | благоустройство |  |  | 2020-2022гг | г. Куйбышев, ул Краскома,4 |  |  | Продолжаются внутренние работы по проекту восстановлению Спасского собора |  | - | - | - | - |
| Администрация города Куйбышева | Благоустройства сквера «Рябинушка» |  | благоустройство |  |  | 2022г | Во внутриквартальной застройке в районе квартала 11. |  |  | В конце 2021 года проведены торги по определению подрядчика для благоустройства в 2022 году сквера «Рябинушка» Победителем признано ООО «Стройкомплекс» Работы запланированы с 1 мая |  | 18 072,4 | - | - |  |
| СПК «Колхоз Наша Родина» | Строительство зерносушильного комплекса с зерносушилкой с дизельными горелками |  | Сельское хозяйство-растениеводство |  |  | 2021-2022гг | НСО, Куйбышевский район, д. Константиновка |  |  | Зерноочистительный комплекс введен в эксплуатацию, продолжается монтаж зерносушилки, закуплено оборудование |  | 19300,00 | 8300,00 | 18300,00 | Создание новых рабочих мест-2 |
| ООО «Баланс» | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия на территории ООО «Баланс» |  | Перерабатывающая промышленность |  |  | 2019-2023гг | НСО, г. Куйбышев, ул. Володарского, д.11 |  |  | Проект в реализации |  | 100000,00 | - | 80098,00 |  |
| ООО «Альянс» | Строительство зерносушилки |  | Строительство зерносушилки |  |  | 2022г | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект на стадии завершения, монтажные работы |  | 70000,00 | - | 65000,00 | Создание новых рабочих мест , 3 |
| ИП Кулешов В.В. | Строительство комбикормого цеха |  | Сельское хозяйства |  |  | 2021г | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка |  |  | Из –за удорожания строительных материалов, строительство объекта приостановлено |  | 3000,00 | - | 3000,00 | Создание новых рабочих мест -1 чел. |
| ИП Ковган В.А. | Строительство коровника вместимостью 100 голов КРС |  | Сельское хозяйство-животноводство |  |  | 2021-2022гг | НСО, Куйбышевский район, п. Веснянка |  |  | Проект отложен. Залит фундамент, закуплены стройматериалы. |  | 2000,00 |  | 700,00 | Создание новых рабочих мест -2 чел |
| ИП Кулешов В.В. | Строительство животноводческого помещения для молодняка вместимостью 300 голов |  | Сельское хозяйство-животноводство |  |  | 2021г | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка |  |  | Проект заморожен. В связи со снижением поголовья КРС строительство прекращено |  | 4000,00 | - | 3200,00 | Создание новых рабочих мест-2чел. |
| ИП глава КФХ Волосников А.А.. | Монтаж зерносушилки «Карусель» |  |  | Сельское хозяйство-растениеводство |  | 2022г | НСО, Куйбышевский район, с. Балман | Покупка оборудования |  |  |  | 5300,00 | 4300,00 | 4300,00 | создание новых рабочих мест -1чел |
| ИП глава КФХ Волосников А.А.. | Строительство склада для хранения зерна на 500тонн ,площадью 910 кв.м. |  |  | Сельское хозяйство-растениеводство |  | 2021-2022гг | НСО, Куйбышевский район, с. Балман | Разрабатывается проектно-сметная документация |  |  |  | 8000,00 | 40,00 | 40,00 | создание новых рабочих мест -1чел |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| «строительство теплой стоянки для сельскохозяйственной техники площадью 1000м2 ИП Кулешов | В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен не неопределенный срок. |  |
| Строительство комбикормового цеха , ИП Кулешов В.В. | В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен не неопределенный срок. |  |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За период 1 квартала 2022 года проекты государственно частного партнерства на территории Куйбышевского муниципального района не реализовывались

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращений к инвестиционному уполномоченному за отчетный период 2022 года не было. |  |  |  |  |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиции |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 26 |
| Темы сообщений / публикаций | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | Да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 7 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района, |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 9 |
| Темы публикации | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района, |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. |  |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района | 25.01.2022 № 49-р | Открытый конкурс на право оказания финансовой поддержки субъектам МСП. |