Отчет  инвестиционного уполномоченного Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области

на 01.07.  2022года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| № | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблемы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| РЕАЛИЗУЕМЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «Газпром добыча Томск» | Строительство терминала по хранению и отгрузке смесей пропана и бутана» (газонапольный пункт, ж.д., терминал, г. Куйбышев (Новосибирская область) | 2014-2022гг | Инвестиции освоены, в дальнейшем не планируется | 5 296 080,0 | 5 111 260,0 |  |
| 2 | Каинская епархия | Возведение Спасского собора | 2020-2022гг. | Заканчиваются благоустроительные и внутренние работы по проекту восстановлению Спасского собора. | н.д. | н.д. |  |
| 3 | Администрация города Куйбышева | Благоустройство сквера «Рябинушка» | 2022 г | Ведутся работы, по устройству пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием устройству наружного освещения территории сквера. | 18 072,4 | 0 |  |
| 4 | Администрация города Куйбышева | Выполнение мероприятий в рамках: -региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023 гг - ГП «ЖКХ в НСО» по этапу 2023 г | 2021-2023гг 2022-2023гг | На 01.07.2022 в рамках данной программы расселено 20 семей (28 человек) общей площадью 371,00 кв.м., в т.ч. за период январь-июнь 2022 года заключено 6 соглашений. Заявка предусматривает включение шести многоквартирных домов, общей площадью жилых помещений 589,4 кв.м., планируется переселить 20 семей (35 человек). | 23 567,1 28 468,6 | 16 099,5 0 |  |
| 5. | СПК «Колхоз Наша Родина» | Строительство зерносушильного комплекса с зерносушилкой с дизельными горелками | 2021-2022гг | Зерноочистительный комплекс введен в эксплуатацию, продолжается монтаж зерносушилки, закуплено оборудование | 19300,00 | 18800,00 |  |
| 6. | ООО «Баланс» | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия на территории ООО «Баланс» | 2019-2023гг | Проект реализован на 100%,приобретение оборудования | 100000,00 | 127000,0 |  |
| 7. | ООО «Альянс» | Строительство зерносушилки | 2022г | Завершаются монтажные работы. Н 1 августа объект будет сдан. | 70000,00 | 66000,00 |  |
| 8. | ИП Кулешов В.В. | Строительство комбикормого цеха | 2021г | Из – за удорожания строительных материалов, строительство объекта приостановлено | 3000,00 | 3000,00 | нет финансовой возможности дальше строить цех. В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен на неопределенный срок. ищет источник финансирования. |
| 9. | ИП Ковган В.А. | Строительство коровника вместимостью 100 голов КРС | 2021-2022гг | Проект отложен. Залит фундамент, закуплены стройматериалы. | 2000,00 | 700,00 | Проект заморожен в связи с финансовыми трудностями |
| 10. | ИП Кулешов В.В. | Строительство животноводческого помещения для молодняка вместимостью 300 голов | 2021г | Проект заморожен. В связи со снижением поголовья КРС строительство прекращено, планируется это здание реконструировать в зерносклад | 4000,00 | 3200,00 |  |
| 11. | ИП глава КФХ Волосников А.А.. | Монтаж зерносушилки «Карусель» | 2022г | Закуплено оборудование | 5300,00 | 4500,00 |  |
| 12. | ИП глава КФХ Волосников А.А.. | Строительство склада для хранения зерна на 500тонн ,площадью 910 кв.м. | 2021-2022гг | Разработана проекто-сметная документация, залит фундамент, закуплены стройматериалы | 8000,00 | 2040,00 |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города Куйбышева | Реконструкция сквера «Загородный» | 2023-2024гг |  | 83 408,0 |  |  |

2. Проекты Государственно-частного(муниципально-частного) партнерства

| № | Наименование проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За период 1 полугодие 2022 года проекты государственно частного партнерства на территории Куйбышевского муниципального района не реализовывались

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращений к инвестиционному уполномоченному за отчетный период 2022 года не было. |  |  |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиции |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного Телефон, эл.адрес) |  |
| Количество сообщений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи) |  |
| Инвестиционный паспорт | http://kuibyshev.nso.ru/page/2217 |
| Инвестиционное послание главы муниципального района | http://kuibyshev.nso.ru/page/2225 |
| Меры поддержки | http://kuibyshev.nso.ru/page/2228 |
| Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://kuibyshev.nso.ru/page/2226 |
| Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://kuibyshev.nso.ru/page/2218 |
| Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://kuibyshev.nso.ru/page/2227 |
| Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://kuibyshev.nso.ru/investment-projects-info |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования |  |
| Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и т.д.) | Форум предпринимателей от 03.06.2022, местное отделение Опора России |
| Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.д.) | указать дату, наименование т организаторов мероприятия) |
| Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.) создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т,д.) | 2 публикации в газетах: Трудовая жизнь 07.06.; Вести 14.06. |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского района | 25.01.2022 № 49-р | Открытый конкурс на право оказания финансовой поддержки субъектам МСП. |
| 2. | Об Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 23.05.2022 № 435 | Утвердить состав Общественного Совета и утверждение Положения об Общественном Совете |