Отчет  инвестиционного уполномоченного Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области

на 31.12.  2021 года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта |  | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта |  | Место расположения проекта |  | Стадия реализации проекта |  | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта |  | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Газпром добыча Томск» |  | Строительство терминала по хранению и отгрузке смесей пропана и бутана» (газонапольный пункт, ж.д., терминал, г. Куйбышев (Новосибирская область) | промышленное производство | 2014-2021гг |  | НСО, Куйбышевский район |  |  | реализуется | 5 296 080,0 |  | 932 620,0 | 5 066 430,0 | создание 55 рабочих мест |
| Администрация города Куйбышева |  | Выполнение мероприятий в рамках : -региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы подпрограммы «Безопасность ЖКХ» ГП «ЖКХ в НСО в 2015-2022гг» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2019-2025гг 2015-2022гг |  | Адм. города Куйбышева |  |  | Мероприятия в рамках региональной программы продолжаются. Закончены мероприятия в рамках реализации подпрограммы «ЖКХ НСО» государственной программы «ЖКХ НСО в 2015-2022гг» | 88727,6 |  | 19028,5 | 63076,4 | создание 36 рабочих мест |
| ООО «НКН» |  | Увеличение производственных мощностей ООО «НКН» | производство | 2015-2023гг |  | НСО, г. Куйбышев , Пкрвомайская площадь,1 |  |  | Продолжено строительство. | 50000,0 |  | - | 16740,0 | - |
| Администрация города Куйбышева |  | Благоустройство центральной площади сквер «Городская площадь» (всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений) | благоустройство | 2021г |  | г. Куйбышев ул. Коммунистическая, 62 |  |  | Закончены строительные работы по благоустройству городской площади | 72905,0 |  | 57153,8 | 72905,0 | 0 |
| Каинская епархия |  | Возведение Спасского собора | благоустройство | 2020-2022гг |  | г. Куйбышев, ул Краскома,4 |  |  | Продолжаются строительные работы по восстановлению Спасского собора. Выполнены работы по благоустройству территории собора. | - |  | - | - | - |
| Администрация города Куйбышева |  | Реконструкция стадиона «Труд» | благоустройство | 2020-2022гг |  | г.Куйбышев, ул Новосибирская, 1 |  |  | Досрочно завершились работы по реконструкции стадиона «Труд». | 226 505,3 |  | 175 000,3, в т.ч. (41 477 – деньги 2022г) | 226 505,3 | - 24 рабочих места |
| ООО «Агронива» |  | Строительство асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на зернотоках и зерноскладах» | Сельское хозяйство – растениеводство | 2019-2021гг |  | НСО, Куйбышевский район, д. Помельцево |  |  | Проект завершен | 25 000,00 |  | 5000,00 | 25 000,00 | - |
| ООО «Баланс» |  | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия на территории ООО «Баланс» | Перерабатывающая промышленность | 2019-2023гг |  | НСО, г. Куйбышев, ул. Володарского, д.11 |  |  | Проект в реализации | 100000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  |
| ИП Кулешов В.В. |  | Строительство сушилки зерновых и технических культур | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка |  |  | Проект завершен, введен в эксплуатацию | 9000,00 |  | 9000,00 | 9000,00 | Создание новых рабочих мест -2 чел. |
| ИП Кулешов В.В. |  | Строительство комбикормого цеха | Сельское хозяйства | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка |  |  | Из –за удорожания строительных материалов, строительство объекта приостановлено | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 | Создание новых рабочих мест -1 чел. |
| ИП Ковган В.А. |  | Строительство коровника вместимостью 100 голов КРС | Сельское хозяйство-животноводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, п. Веснянка |  |  | Проект отложен. Залит фундамент, закуплены стройматериалы. | 2000,00 |  | 700,00 | 700,00 | Создание новых рабочих мест -2 чел |
| ИП глава КФХ Ефремов А.Т. |  | Строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, с. Гжатск |  |  | Проект завершен Введен в эксплуатацию | 18000,00 |  | 18000,00 | 18000,00 | Создание новых рабочих мест -2 чел |
| СПК «Колхоз Наша Родина» |  | Строительство зерносушилки | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, д. Константиновка |  |  | Проект на стадии завершения. Зерноочистительный комплекс введен в эксплуатацию, Сушилка- закуплено оборудование. | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 | Создание новых рабочих мест-2 |
| ООО «Альянс» |  | Строительство зерносушилки | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021 |  | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект на стадии завершения, монтажные работы | 70000,00 |  | 65000,00 | 65000,00 | Создание новых рабочих мест-3 |
| ООО «Альянс» |  | Строительство 1 склада для хранения зерна на 500тонн | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект завершен | 8000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  |
| ООО «Альянс» |  | Строительство 2 склада для хранения зерна на 500тонн | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект завершен | 8000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  |
| ООО «Альянс» |  | Строительство 3 склада для хранения зерна на 500тонн | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект завершен | 8000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  |
| ООО «Альянс» |  | Строительство склада № 4 для хранения зерна на 500 тонн | Сельское хозяйство-растениеводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, с. Нагорное |  |  | Проект завершен | 8000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  |
| ИП Кулешов В.В. |  | Строительство животноводческого помещения для молодняка вместимостью 300 голов | Сельское хозяйство-животноводство | 2021г |  | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка |  |  | Проект заморожен | 4000,00 |  | 3200,00 | 3200,00 | Создание новых рабочих мест-2чел. |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Куйбышева | Благоустройство сквера «Рябинушка» |  | благоустройство |  | 2022г | во внутриквартальной застройке в районе квартала 11 | В конце 2021 года проведены торги по определению подрядчика для благоустройства в 2022 году сквера «Рябинушка» Победителем признано ООО «Стройкомплекс» |  |  |  | 18072,4 |  |  |  |
| ИП Кулешов В.В. | Строительство теплой стоянки для сельскохозяйственной техники площадью 1000 м2 |  | Сельское хозяйства- растениеводство |  | 2021г | НСО, Куйбышевский район, п. Ивушка | Планируется к реализации (отложен) |  |  |  | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | Создание новых рабочих мест -1 чел |
| ИП глава КФХ Волосников А.А.. | Строительство склада для хранения зерна на 500тонн ,площадью 910 кв.м. |  | Сельское хозяйство-растениеводство |  | 2021-2022гг | НСО, Куйбышевский район, с. Балман | Планируется к реализации (отложен на неопределенный период) |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | создание новых рабочих мест -1чел |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| «строительство теплой стоянки для сельскохозяйственной техники площадью 1000м2 ИП Кулешов | В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен не неопределенный срок. |  |
| «Строительство коровника вместимостью 100голов КРС» ИП Ковган В.А. | В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен не неопределенный срок. |  |
| «Строительство склада для хранения зерна на 500тонн площадью 910м2» ИП глава КФХ Волосников А.А. | В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проект отложен не неопределенный срок. |  |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время специалистами управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта актуализированы схемы тепло и  водоснабжения, ведется  работа по разработке задания и основных мероприятий по модернизации и реконструкции объектов, определения объема  финансирования.

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платохин А.Ю. | 02.02.2021 | Платформы обратной связи | Порядок работы платформы, инструкция | Проведена активизация для корректной работы |  |
| 2. | ФКУ ИК -12 | 02.02.2021 | Предложена продукция ИК-12 | Прайс лист на продукцию |  |  |
| 3 | Дирекция регионального развития корпорации МСП | 03.02.2021 | Протокол ВКС по мерам поддержки | Протокол ВКС по мерам поддержки | Довел до сведения заинтересованных лиц |  |
| 4. | Дирекция регионального развития корпорации МСП | 12.02.2021 | Приглашение на онлайн – семинар по имущественной поддержке | Довел до сведения | Принял участие |  |
| 5. | Дирекция регионального развития корпорации МСП | 17.02.2021 | Результаты предпринимательского года 16.02.2021 | рассмотрен | Ознакомился для использования в работе |  |
| 6. | Кольман О.И. РАНХИГС | 18.02.2021 | Дополнительное образование | рассмотрено предложение по видам доп.образования | Довел информацию до заинтересованных лиц |  |
| 7. | Совет по инвестициям НСО | 01.03.2021 | Приглашение на участие | Принял участие | Принял участие |  |
| 8. | Дирекция регионального развития корпорация МСП | 12.03.2021 | Протокол по имущественной поддержке | рассмотрен | Принят для исполнения |  |
| 9. | Оргкомитет конкурса «Регион- устойчивого развития» | 18.03.2021 | Корпоративный продукт по реализации инвестиционного проекта в отрасли товарного рыбоводства | Рассмотрены предложения по рыбным фермам | Довел информацию до заинтересованных лиц |  |
| 10. | Дирекция регионального развития корпорации МСП | 27.3.2021 | Предпринимательский час по поддержке МСП в строительной сфере | рассмотрен | Опубликован на сайте администрации |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиции |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 12 |
| Темы сообщений / публикаций | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | Да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 7 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района, |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 17 |
| Темы публикации | Инвестиционная привлекательность Куйбышевского района, |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 8 |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 14,04.2020 № 318 | 22.01.2021 №32 | Внесение в порядок предоставления субсидий юр.лицам (за исключ субсидий гос (муниц) учреждениям) ИП, а также физ лицам- производ товаров, услуг за счет средст бюджета Куйб района.. |
| 2 | О проведении конкурса на оказание финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства Куйбышевского района | 15.03.2021 № 174 | Открытый конкурс на право оказания финансовой поддержки субъектам МСП. |
| 3. | Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам ( за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 24.05.2021 №436 | Утверждение Порядка предоставления субсидий юридическим лицам ( за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области |
| 4. | О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 28.09.2020 № 802 | 07.06.2021 № 485 | В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов… |
| 5. | О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского района от 27.09.2019 № 897 | 03.12.2021 № 1204 | Актуализация плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Куйбышевском районе на 2019-2022гг |