# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Куйбышев

Новосибирская область

24.05.2023 № 342

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

к работе в отопительный период 2023/2024 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года N 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Уставом Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

постановляет:

    - Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 года (далее план мероприятий) (приложение №1).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и оценке готовности объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (далее – межведомственная комиссия), утвердить Положение о межведомственной комиссии и ее состав (приложение № 2 и № 3).

3.  Рекомендовать главам сельских поселений и города Куйбышева Куйбышевского муниципального района Новосибирской области организовать работу и обеспечить контроль за ходом подготовки к работе в отопительный период 2023/2024 года, представить документацию для оформления актов готовности и получения паспортов готовности, в межведомственную комиссию по подготовке и оценке готовности объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к работе в отопительный период   2023/2024 года:

-	объектов учреждений образования – до 01.09.2023;

-	объектов социально-культурной сферы, жилищного фонда – до 15.09.2023;

- 	объектов коммунального комплекса – до 15.09.2023.

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, руководителям учреждений бюджетной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области:

- обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023/ 2024 года;

- создать нормативный запас топлива для коммунально- бытовых нужд   к началу отопительного сезона 2023/2024 года;

5.	Начальнику управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (Ильюхину С.Ф.), в период  подготовки к работе в отопительный период 2023/2024 года:

- обеспечить взаимодействие   органов   местного самоуправления муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Сибирское управление Ростехнадзора) по выполнению плана мероприятий и представлению отчетности;

- осуществлять постоянный контроль за работой энергоснабжающих организаций Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, проводить анализ аварийных ситуаций в целях устранения причин их возникновения;

- организовать работу межведомственной комиссии по решению вопросов неплатежей за топливно-энергетические ресурсы в жилищно-коммунальном комплексе;

- представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в отопительный период 2023/2024 года;

- проводить проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила);

- в срок до 01.11.2023 получить паспорт готовности муниципальных образований района к работе в отопительный период 2023/2024 года;

-  в срок до 15.11.2023  предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области паспорта готовности муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области   к работе в отопительный период 2023 /2024 года.

6. Управлению делами администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (Орловой Л.В..) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского муниципального района

Новосибирской области                                                                            О.В. Караваев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 24.05.2023 № 342 |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 года (за счет средств местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ муниципальных образований)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, всего | 1 | ед. | 10779 | 815 |
|  | 2 | тыс.м² | 1624,45 | 942,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный | 3 | ед. | 887 | 97 |
| муниципальный | 4 | тыс.м² | 96,09 | 33,12 |
| государственный | 5 | ед. | 0 | 0 |
| государственный | 6 | тыс.м² | 0 | 0 |
| частный | 7 | ед. | 9892 | 718 |
| частный | 8 | тыс.м² | 1528,36 | 908,93 |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме | 9 | тыс. рублей | 5345,00 | 5345,00 |
| В т. ч. на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 10 | тыс. рублей | 4915,00 | 4915,00 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 11 | ед. | 25 | 25 |
| мощность | 12 | Гкал | 32,34 | 32,34 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 13 | ед. | 17 | 17 |
| мощность | 14 | Гкал | 20,16 | 20,16 |
| Наличие приборов учета тепловой энергии | 15 | ед | 24 | 24 |
| Установка приборов учета тепловой энергии | 16 | ед. | 0 | 0 |
| Наличие резервных источников электроснабжения | 17 | Ед. | 25 | 25 |
| Приобретение резервных источников электроснабжения | 18 | Ед. | 0 | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) | 19 | ед. | 52 | 52 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 35 | 35 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене | 21 | ед. | 8 | 8 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 8 | 8 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту | 23 | ед. | 1 | 1 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 0 | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту | 25 | ед. | 43 | 43 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 26 | ед. | 27 | 27 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 27 | км | 79,92 | 79,92 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 28 | км | 14.92 | 14.92 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 29 | км | 44,95 | 44,95 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 0 | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене | 31 | км | 0 | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 0 | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту | 33 | км | 0,68 | 0,68 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 33 | км | 0,68 | 0,68 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту | 34 | км | 79,242 | 79,242 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 35 | км | 14,242 | 14,242 |
| тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 36 | ед. | 0 | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 38 | ед. | 11 | 11 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. | 1 | 1 |
| Источники финансирования: | 42 | тыс. рублей | 1156,6 | 1156,6 |
| бюджет муниципального образования НСО | 43 | тыс. рублей | 213,3 | 213,3 |
| средства предприятий | 44 | тыс. рублей | 943,3 | 943,3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | 45 | Ед. | 98 | 98 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 46 | ед. | 98 | 98 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 47 | Ед. | 3 | 3 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 48 | Ед. | 3 | 3 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 49 | ед. | 1 | 1 |
| Пропускная способность | 50 | Тыс м3/сутки | 9.6 | 9.6 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 51 | ед. | 1 | 1 |
| Пропускная способность | 52 | Тыс м3/сутки | 9.6 | 9.6 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 53 | км | 312,67 | 312,67 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 54 | км | 312,67 | 312,67 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 55 | км | 129,81 | 129,81 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 56 | км | 129,81 | 129,81 |
| Водопроводные сети, подлежащие замене | 57 | км | 0,18 | 0,18 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 58 | км | 0,18 | 0,18 |
| Водопроводные сети, подлежащие капитальному ремонту | 59 | км | 0,96 | 0,96 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 60 | км | 0,96 | 0,96 |
| Водопроводные сети, подлежащие текущему ремонту | 61 | км | 311,53 | 311,53 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 62 | км | 311,53 | 311,53 |
| Установка приборов учета | 63 | ед. | 0 | 0 |
| Источники финансирования: | 64 | тыс. рублей | 3252,02 | 3252,02 |
| бюджет муниципального образования НСО | 65 | тыс. рублей | 483,2 | 483,2 |
| средства предприятий | 66 | тыс. рублей | 2768,82 | 2768,82 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |

| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 67 | ед. | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 68 | ед. | 9 | 9 |

| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 69 | ед. | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропускная способность | 70 | Тыс м3/сутки | 27 | 27 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 71 | ед. | 1 | 1 |
| Пропускная способность | 72 | Тыс м3/сутки | 27 | 27 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 73 | км | 64,58 | 64,58 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 74 | км | 64,58 | 64,58 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 75 | км | 32,24 | 32,24 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 76 | км | 32,24 | 32,24 |
| Канализационные сети, подлежащие замене | 77 | км | 0,1 | 0,1 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 78 | км | 0,1 | 0,1 |
| Канализационные сети, подлежащие капитальному ремонту | 79 | км | 0 | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 80 | км | 0 | 0 |
| Канализационные сети, подлежащие текущему ремонту | 81 | км | 64,48 | 64,48 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 82 | км | 64,48 | 64,48 |
| Установка приборов учета | 83 | ед | 0 | 0 |
| Источники финансирования: | 84 | тыс. рублей | 2523,22 | 2523,22 |
| бюджет муниципального образования НСО | 85 | тыс. рублей | 680,00 | 680,00 |
| средства предприятий | 86 | тыс. рублей | 1843,22 | 1843,22 |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 24.05.2023 № 342 |
| --- | --- |

СОСТАВ

межведомственной комиссии   по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

к работе в отопительный период   2023/2024 года

| Ильюхин Сергей Фролович | - | начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Смолянченко Григорий Николаевич | - | заместитель начальника управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии; |
| Ланин Виталий Анатольевич | - | главный государственный инспектор Новосибирского межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями (по согласованию); |
| Мишкинов Владимир Михайлович | - | директор муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Гжатсксервис» (по согласованию) ; |
| Башкинов Александр Михайлович | - | начальник участка тепловых сетей подразделения Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (по согласованию); |
| Захваткин Юрий Валентинович | - | заместитель директора муниципального учреждения «Центр бухгалтерского материально-технического и информационного обеспечения Куйбышевского района» (по согласованию); |
| Савельев Сергей Вячеславович | - | директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница» (по согласованию); |
| Сотникова Наталья Александровна | - | главный эксперт управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области; |
| Шитов Олег Владимирович | - | директор муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» (по согласованию). |

Главы муниципальных образований Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (по согласованию).

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 24.05.2023 № 342 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

к работе в отопительный период   2023/2024 года

- I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы  в Куйбышевском муниципальном районе  Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 года (далее – комиссия) является органом, обеспечивающим согласованность действий органов местного самоуправления, организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в зимних условиях.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, а также настоящим Положением.

- II. Задачи и функции комиссии

3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления и организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в отопительный период.

4. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в отопительный период.

5. Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к работе в отопительный период и их финансового обеспечения.

6. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы  Куйбышевского муниципального района Новосибирской области и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

7. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

- III. Организация деятельности комиссии

8. Комиссию возглавляет начальник управления строительства, коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, который руководит ее деятельностью (председатель комиссии).

В случае отсутствия начальника управления строительства, коммунального дорожного хозяйства и транспорта (председателя комиссии), обязанности председателя комиссии исполняет заместитель начальника управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии.

9. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся 1 раз в неделю с 01 июня по 01 сентября 2023 года.

11. Повестка заседания комиссии формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, глав муниципальных образований, руководителей бюджетных учреждений, руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

12. Повестка заседания комиссии рассылается ее членам не позднее чем за один рабочий день до заседания комиссии.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии, является решающим.

14. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии – заместителем председателя комиссии.

15. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.